MEDAS

Структура и план сайта

SITE_PLAN v2.0 | Июнь 2026

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

saas.med-as.ru  |  Синхронизировано с ТЗ v1.0

1. Дизайн-система

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Primary | #003087 (тёмно-синий) |
| Secondary | #00a982 (зелёный) |
| Background | #f7f9fb |
| Text primary | #191c1e |
| Text secondary | #434655 |
| Border | #c3c6d7 |
| Success | #e3fcef / #006644 |
| Danger | #ba1a1a |
| Шрифт заголовки | Manrope (extrabold) |
| Шрифт текст | Inter |
| Радиусы | rounded-2xl (карточки), rounded-3xl (модалки), rounded-xl (кнопки) |
| Тени | shadow-xl shadow-[#003087]/8 (карты), shadow-sm (панели) |
| Breakpoints | lg = 1024px (мобиль / десктоп) |

2. Порядок работы — мастер-таблица

Работаем постранично. Каждую страницу согласовываем до начала вёрстки.

| № | URL | Название | Stitch | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | Главная | OK | OK задеплоена | High |
| 2 | /search | Поиск врачей | OK | OK задеплоена | High |
| 3 | /doctor/[slug] | Профиль врача | OK | OK задеплоен | High |
| 4 | /doctor/[slug]/booking | Запись к врачу | OK | OK задеплоена | High |
| 5 | /clinic/[slug] | Профиль клиники | OK | OK задеплоен | High |
| 6 | /services | Услуги | OK | OK задеплоена | Mid |
| 7 | /login | Вход | - | OK задеплоена | High |
| 8 | /register | Регистрация | - | 404 нет | High |
| 9 | /forgot-password | Восстановление пароля | - | 404 нет | Mid |
| 10 | /cabinet/patient | Кабинет пациента | OK | OK задеплоен | Mid |
| 11 | /cabinet/patient/appointments | Мои записи | - | 404 нет | High |
| 12 | /cabinet/patient/medcard | Медкарта | OK | OK задеплоена | Mid |
| 13 | /cabinet/patient/family | Семья | OK | OK задеплоена | Mid |
| 14 | /cabinet/patient/bonuses | Бонусы | OK | OK задеплоена | Mid |
| 15 | /cabinet/patient/favorites | Избранное | - | 404 нет | Mid |
| 16 | /cabinet/patient/settings | Настройки пациента | - | 404 нет | Mid |
| 17 | /cabinet/clinic | Кабинет клиники | OK | OK задеплоен | Mid |
| 18 | /cabinet/clinic/doctors | Врачи клиники | OK | 404 нет | Mid |
| 19 | /cabinet/clinic/schedule | Расписание клиники | - | 404 нет | Mid |
| 20 | /cabinet/clinic/appointments | Записи клиники | - | 404 нет | Mid |
| 21 | /cabinet/clinic/reports | Отчёты | OK | OK задеплоена | Mid |
| 22 | /cabinet/clinic/settings | Настройки клиники | - | 404 нет | Mid |
| 23 | /cabinet/doctor | Кабинет врача | OK | OK задеплоен | Mid |
| 24 | /cabinet/doctor/schedule | Расписание врача | - | 404 нет | Mid |
| 25 | /cabinet/doctor/appointments | Приёмы врача | - | 404 нет | Mid |
| 26 | /cabinet/doctor/patients | Пациенты | - | 404 нет | Mid |
| 27 | /cabinet/doctor/profile | Профиль врача (ред.) | - | 404 нет | Mid |
| 28 | /services/[slug] | Страница специальности | - | 404 нет | Mid |
| 29-35 | /articles, /about, /for-clinics... | Блог + Контент + Юридика | - | 404 нет | Low |

3. Публичные страницы

/ — Главная страница

Задеплоена | Stitch: Страницы СТИЧ/Главная/ | Порядок: №1

Что сейчас есть:

Header с навигацией + кнопки Войти / Зарегистрироваться

Hero: заголовок, поисковая форма (специальность + город + дата)

Блок специальностей (8 карточек с иконками)

Блок «Как это работает» (4 шага)

Топ-4 врача + Блок клиник (3 карточки) + Блок бонусов + Footer

Требования ТЗ:

Hero: поиск по симптому / имени (не только специальности)

Блок «Доверие»: счётчики (500 000+ пациентов, 10 000+ врачей, 95% довольных)

Блок «Акции» — карточки текущих акций клиник

Блок «Статьи» — 3 последних медицинских статьи

SEO: title, description, og-теги

Мобильное гамбургер-меню

Дельта (что делаем):

Блок счётчиков доверия (анимированные цифры)

Секция «Акции» (2–3 карточки заглушки)

Секция «Полезные статьи» (3 превью → /articles)

SEO meta-теги в page.tsx

Мобильное меню (гамбургер + drawer)

/search — Поиск врачей

Задеплоена | Stitch: Страницы СТИЧ/Врачи/ | Порядок: №2

Что сейчас есть:

Сайдбар фильтров: специальность, доступность, стаж, цена, вызов на дом, пол

3 карточки врачей (статика), пагинация

Требования ТЗ:

Строка поиска вверху (по имени / симптому / специальности)

Фильтры: + район/метро, + язык, + ДМС, + онлайн

Альтернативный вид — карта (Яндекс/Leaflet)

Сортировка: рейтинг / цена / ближайшая доступность

Поиск клиник: /search?type=clinic

Чипы активных фильтров + сохранение в URL

Дельта (что делаем):

Поисковая строка сверху

Расширить фильтры (+метро, +ДМС, +онлайн)

Чипы активных фильтров с крестиком

Фильтры → URL-параметры (useState + useSearchParams)

9 карточек вместо 3

Переключатель «Список / Карта» (карта — заглушка)

/doctor/[slug] — Профиль врача

Задеплоен | Stitch: Страницы СТИЧ/Врач подробно/ | Порядок: №3

Что сейчас есть:

Фото, имя, специальность, рейтинг, стаж, клиника

Вкладки: О враче / Образование / Отзывы

Sticky виджет записи (цена, мини-календарь, слоты)

Требования ТЗ:

Вкладка «Цены» — таблица услуг

Вкладка «Клиника» — адрес, карта, режим работы

Значки: верифицирован / ДМС / онлайн / выезд на дом

Языки врача + Галерея (сертификаты)

FAQ-аккордеон + SEO meta + schema.org Physician

Дельта (что делаем):

Вкладка «Цены» с таблицей услуг

Вкладка «Клиника» с реквизитами

Значки (ДМС / онлайн / выезд)

SEO meta + schema.org

Галерея — 3–4 заглушки с иконкой документа

FAQ-аккордеон (3–4 вопроса статически)

/doctor/[slug]/booking — Запись к врачу

Задеплоена | Stitch: Страницы СТИЧ/Запись к врачу с бонусами/ | Порядок: №4

Что сейчас есть:

Мини-карточка врача, календарь, слоты, тип приёма, комментарий

Блок бонусов (+450 баллов), итог записи

Требования ТЗ:

Поля ФИО + телефон + email (для незалогиненных)

Выбор страховки (если принимает ДМС)

Страница успеха /booking/success

Шаг выбора члена семьи

Применить бонусы (промокод / баллы)

Дельта (что делаем):

Поля ФИО + телефон + email

Блок «Применить бонусы»

Шаг «Для кого запись»

Страница /booking/success с деталями

/clinic/[slug] — Профиль клиники

Задеплоен | Stitch: Страницы СТИЧ/Профиль клиники/ | Порядок: №5

Что сейчас есть:

Заголовок, рейтинг, адрес, режим работы

О клинике (3 стата), 2 врача, галерея (заглушки), 9 услуг, 2 отзыва

Требования ТЗ:

Карта (Яндекс iframe)

Галерея с лайтбоксом

Все врачи клиники с пагинацией

schema.org MedicalBusiness

Дельта (что делаем):

Яндекс Карты embed (iframe)

Галерея с иконками + лайтбокс JS

6–8 карточек врачей + «Показать всех»

schema.org MedicalBusiness

/services — Каталог услуг

Задеплоена | Stitch: Страницы СТИЧ/Услуги и диагностика/ | Порядок: №6

Что сейчас есть:

Hero с поиском, 4 стат-блока, 9 специальностей, CTA

Требования ТЗ:

Реальный поиск по услугам (JS-фильтрация)

Фильтр: Диагностика / Лечение / Консультация

Каждая карточка → /services/[slug]

Блок «Популярные симптомы»

Дельта (что делаем):

JS-фильтрация карточек по тексту

Tabs: Все / Диагностика / Лечение

Ссылки на /services/[slug]

10 чипов симптомов

/login — Вход

Задеплоена | Stitch: нет | Порядок: №7

Что сейчас есть:

Табы Пациент/Врач/Клиника, форма логин+пароль, SMS вход

Требования ТЗ:

Основной флоу: телефон → SMS-код (6 цифр)

Альтернатива: email + пароль

Rate limiting UI (5 попыток → блокировка 10 мин)

Госуслуги OAuth — заглушка «Скоро»

Дельта (что делаем):

Форма: телефон + кнопка «Получить код»

Второй шаг: 6-значный инпут SMS

Ссылка «Войти по email»

Табы реально переключают форму

/register — Регистрация

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №8

Требования ТЗ:

Шаг 1: выбор роли (Пациент / Врач / Клиника)

Пациент (2 шага): телефон → SMS → ФИО + дата рождения + пол

Врач (3 шага): телефон → SMS → ФИО + специальность + лицензия

Клиника (3 шага): ИНН → ЕГРЮЛ → контакты → условия

Соглашение на обработку мед.данных (обязательный чекбокс)

+500 бонусных баллов при регистрации

Дельта (что делаем):

Многошаговая форма с прогресс-баром (useState)

4. Личный кабинет пациента

/cabinet/patient — Дашборд пациента

Задеплоен | Stitch: ЛК пациента главная | Порядок: №10

Что сейчас есть:

Sidebar (6 пунктов), баннер, запись, бонусы, показатели здоровья

Дельта (что делаем):

Блок «Быстрые действия» (3 кнопки: Записаться / Медкарта / Бонусы)

Блок «Напоминания» (статика mockdata)

Починить sidebar-навигацию

/cabinet/patient/appointments — Мои записи

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №11

Дельта (что делаем):

Вкладки: Предстоящие / Прошедшие / Отменённые

Карточки записей с кнопками «Отменить» / «Перенести»

«Записаться снова» для прошедших

/cabinet/patient/medcard — Медицинская карта

Задеплоена | Stitch: ЛК пациент - Электронная медкарта | Порядок: №12

Что сейчас есть:

Баннер, показатели, хронические, препараты, история визитов

Дельта (что делаем):

Вкладка «Документы» (загрузка PDF/JPG)

QR-блок — заглушка «Скоро»

Кнопка «+ Показатель» (форма: тип + значение + дата)

Кнопка «Скачать PDF» — заглушка

/cabinet/patient/family — Семейный профиль

Задеплоена | Stitch: ЛК пациент - Семейный профиль | Порядок: №13

Что сейчас есть:

3 карточки членов семьи, кнопка «Добавить», Family Insights

Дельта (что делаем):

Модалка добавления (ФИО + отношение + дата рождения)

Максимум 5 карточек + счётчик «3/5»

Рабочие ссылки «Медкарта» и «Записать»

/cabinet/patient/bonuses — Бонусная программа

Задеплоена | Stitch: ЛК пациена - бонусы | Порядок: №14

Что сейчас есть:

Баланс, уровень, 4 стата, каталог наград, история транзакций

Дельта (что делаем):

Таблица 4 уровней (Bronze 5% / Silver 7% / Gold 10% / Platinum 12%)

Блок «Пригласи друга» (реферальная ссылка-заглушка)

Срок сгорания баллов в истории транзакций

/cabinet/patient/favorites — Избранные врачи

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №15

Дельта (что делаем):

Сетка карточек (как /search) + кнопка убрать + быстрая запись

/cabinet/patient/settings — Настройки

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №16

Дельта (что делаем):

ФИО + фото, уведомления (toggle), безопасность (смена пароля), страховки

5. Личный кабинет клиники

/cabinet/clinic — Дашборд

Задеплоен | Stitch: ЛК клиника - Расширенный дашборд | Порядок: №17

Что сейчас есть:

4 KPI, псевдографик, загрузка врачей, таблица записей

Дельта (что делаем):

Recharts — реальный линейный chart выручки

Pie chart источников лидов (статика)

Кнопки «Принять/Отклонить» → useState

/cabinet/clinic/doctors — Управление врачами

404 нет | Stitch: ЛК администартора клиники | Порядок: №18

Дельта (что делаем):

Таблица врачей (фото, имя, специальность, статус, рейтинг)

Кнопки: Редактировать / Деактивировать

Форма «Добавить врача»

/cabinet/clinic/schedule — Расписание клиники

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №19

Дельта (что делаем):

Недельный вид (врачи × часы), клик на слот, экспорт

/cabinet/clinic/appointments — Записи клиники

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №20

Дельта (что делаем):

Таблица с фильтрами (дата / врач / статус), поиск по пациенту, экспорт

/cabinet/clinic/reports — Отчёты

Задеплоена | Stitch: ЛК клиника - Отчет по лидам | Порядок: №21

Что сейчас есть:

Период, 4 KPI, лиды по источникам, таблица врачей

Дельта (что делаем):

Recharts bar/line charts

Retention Rate виджет

Кнопка «Скачать PDF» → заглушка

/cabinet/clinic/settings — Настройки клиники

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №22

Дельта (что делаем):

Основная информация (название, адрес, телефоны)

Логотип и галерея (file input)

ДМС-страховщики + Тарифный план

6. Личный кабинет врача

/cabinet/doctor — Дашборд врача

Задеплоен | Stitch: ЛК ВРАЧ - Управление расписанием | Порядок: №23

Что сейчас есть:

4 KPI, расписание на сегодня, недельный обзор, доступность, отзывы

Дельта (что делаем):

Recharts bar chart

Кнопки «Принять/Отклонить» → useState

Починить sidebar /schedule, /appointments, /patients

/cabinet/doctor/schedule — Расписание

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №24

Дельта (что делаем):

Месячный календарь с загрузкой, управление слотами, блокировка дней

/cabinet/doctor/appointments — Приёмы

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №25

Дельта (что делаем):

Вкладки Сегодня / Неделя / Архив, детали приёма, добавить назначение

/cabinet/doctor/patients — Пациенты

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №26

Дельта (что делаем):

Список + поиск, карточка пациента с историей визитов

/cabinet/doctor/profile — Профиль (ред.)

404 нет | Stitch: нет | Порядок: №27

Дельта (что делаем):

Фото, ФИО, биография, образование (+добавить), сертификаты, предпросмотр

7. База данных — основные таблицы

| Таблица | Поля |
| --- | --- |
| users | id, email, phone, role, password_hash, is_verified, created_at |
| patients | id, user_id, name, birth_date, gender, blood_type, bonus_balance, bonus_level |
| doctors | id, user_id, clinic_id, slug, specialties[], price_from, rating, accepts_dms |
| clinics | id, user_id, slug, name, address, city, lat, lng, rating, subscription_plan |
| specialties | id, name, slug, icon, parent_id |
| services | id, clinic_id, doctor_id, name, duration_minutes, price |
| doctor_schedule | id, doctor_id, day_of_week, start_time, end_time, slot_duration |
| schedule_overrides | id, doctor_id, date, type(blocked/extra), reason |
| appointments | id, patient_id, doctor_id, datetime_start, type, status, price, bonus_earned |
| patient_medical_records | id, patient_id, blood_type, allergies, chronic_conditions |
| vital_signs | id, patient_id, type, value, recorded_at |
| family_members | id, owner_patient_id, member_patient_id, relation |
| reviews | id, patient_id, doctor_id, rating, text, is_verified |
| bonus_transactions | id, patient_id, amount, type, source |
| cms_articles | id, title, slug, content, specialty_id, published_at |

8. Backend API Endpoints (Фаза 2 — FastAPI)

Аутентификация

POST /api/v1/auth/send-sms — отправить SMS-код

POST /api/v1/auth/verify-sms — подтвердить код

POST /api/v1/auth/register — регистрация

POST /api/v1/auth/login — вход email+пароль

POST /api/v1/auth/refresh — обновить токен

POST /api/v1/auth/logout — выход

Врачи

GET /api/v1/doctors — список (фильтры + пагинация)

GET /api/v1/doctors/{slug} — профиль

GET /api/v1/doctors/{slug}/slots — доступные слоты

GET /api/v1/doctors/{slug}/reviews — отзывы

Клиники

GET /api/v1/clinics — список

GET /api/v1/clinics/{slug} — профиль

GET /api/v1/clinics/{slug}/doctors — врачи клиники

Запись

POST /api/v1/appointments — создать запись

GET /api/v1/appointments/{id} — детали

PATCH /api/v1/appointments/{id}/cancel — отменить

PATCH /api/v1/appointments/{id}/reschedule — перенести

Кабинет пациента

GET /api/v1/patients/me/appointments

GET /api/v1/patients/me/medical-card

GET /api/v1/patients/me/bonuses

GET /api/v1/patients/me/family

Кабинет клиники

GET /api/v1/clinics/me/leads

GET /api/v1/clinics/me/reports

GET /api/v1/clinics/me/doctors

9. Функционал следующих фаз

| Категория | Фича | Когда |
| --- | --- | --- |
| Поиск | Полнотекстовый поиск PostgreSQL tsvector | Фаза 2 |
| Поиск | Карта врачей (Яндекс.Карты) | Фаза 2 |
| Auth | JWT + refresh tokens | Фаза 2 |
| Auth | SMS-верификация (SMSC.ru) | Фаза 2 |
| Auth | OAuth Госуслуги | Фаза 3 |
| Запись | Реальное бронирование через API | Фаза 2 |
| Запись | SMS/email уведомления | Фаза 2 |
| Запись | Онлайн-оплата YooKassa | Фаза 3 |
| Телемед | Видеозвонок Agora.io | Фаза 3 |
| SEO | schema.org для всех профилей + sitemap.xml | Фаза 2 |
| SEO | Городские страницы /moscow/cardiologist | Фаза 3 |
| Файлы | S3 для фото и документов | Фаза 2 |
| Монетизация | Тарифы клиник + оплата | Фаза 3 |
| Монетизация | Продвижение в поиске | Фаза 3 |
| Adminка | Суперадминка /admin | Фаза 3 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого: 14 задеплоено ✅ | 17 создать | 4 идеи

Работаем постранично — каждую страницу согласовываем до начала вёрстки